**회의록**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 회의일시 | 2022년 05월 07일 | 학과 | 컴퓨터학부 | 작성자 | 권동영 |
| 참석자 | 우경훈, 윤정균, 권동영, 김범준 | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| 회의안건 | 1. 현재 개발 진행 상황 2. 개발 요청사항 정리 3. 개발 관련 의견 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 회의내용 | 내용 | 비고 |
| ● 현재 개발 진행 상황  - 현재 API 호출은 parameter를 활용하여 GET으로 호출하는 부분까지 구현  - UI 부분은 API 호출 구현 이후 추가 작업 진행 예정  ● 개발 요청사항 정리  - .gitignore 적용을 위한 git 캐시 제거 요청  - UI 개발 추가 진행을 위해 Dummy Data 작성 후 전달  ● 개발 관련 의견  국가 선택 부분 UI에서 MapView를 추가   * 개발 난이도 등을 고려해서 초기개발 완료 이후 추가 여부 고려 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 결정사항 | 내용 | 진행일정 |
| Dummy Data 작성 | 5월 8일(일) 까지 |

|  |  |
| --- | --- |
| 특이사항 | Google Meet로 비대면으로 회의 진행 |