**회의록**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 회의일시 | 2022년 05월 21일 | 학과 | 컴퓨터학부 | 작성자 | 권동영 |
| 참석자 | 우경훈, 윤정균, 권동영, 김범준 | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| 회의안건 | 1. 상세 추가 작업 정리 2. 추가 작업 담당 논의 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 회의내용 | 내용 | 비고 |
| ● 상세 추가 작업 정리  - MapView 기능: 검색 시 해당 국가로 화면 이동  - Planner 기능  Sheet를 활용해서 List 출력  enum으로 Place에 대한 속성 부여  - UI 디자인 개선: Material UI 등 현대적인 감각의 디자인으로 개선  - 설정 화면 내용 추가  ● 추가 작업 담당  - MapView 담당: 윤정균  - Planner 기능: 우경훈  - UI 디자인 개선: 권동영  - 설정 화면 내용 추가: 김범준 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 결정사항 | 내용 | 진행일정 |
| - 코딩 마무리 일자 | - 2022년 6월 5일 일요일 |

|  |  |
| --- | --- |
| 특이사항 | Google Meet를 통해서 비대면으로 회의 진행 |